需求說明書

- 本採購適用政府採購法及其主管機關所訂定之規定。

- 招標機關：交通部觀光署(以下簡稱本署)。

- 標的名稱：115年觀光e學院建置維運案。

- 標的分類：本採購屬公告金額以上未達查核金額之勞務採購。依「政府採購法」第22條第1項第9款辦理，並準用最有利標，辦理公開評選。

- 專案緣起

自103年起，觀光職能e學院平台迄今已營運10年，部分數位課程內容、網站使用架構已趨老舊，為提升網站的使用效益，與強化網站在資安防護上的風險承受能力，現擬重新建置觀光e學院數位學習網站，提供不同身分、職業別、年齡層之使用者簡單明瞭的操作介面，期提升學員人次與瀏覽量，以擴大觀光產業人才培訓之效果。

- 計畫期程：自決標日起至115年12月31日止完成履約標的所有委辦事項，辦理分期驗收付款，並於116年1月10日前檢附結案報告書及相關文件辦理驗收。

- 主要工作項目：

- 開發建置觀光e學院數位學習網。

- 維運本署新、舊學習網站與既有資料轉移。

- 服務項目

- 開發建置觀光e學院數位學習網：

開發建置學習網所有功能及應用程式介面API(Application Programming Interface)，並於115年9月15日正式上線。本網站規劃建置下列專區：

- 觀光職能線上課程學習專區

- 受眾推薦影片與搜尋功能：

- 為讓使用者於進入課程影片眾多的網站前瞭解自身興趣或快速尋找到符合職能需求之課程，本網站需規劃推薦課程功能，將使用者職業別分為至少五個類別(導遊領隊、旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、旅遊服務人員)，再依分類結果推薦適當課程。

- 觀光產業各類別專區：至少依據原觀光職能e學院現有八大課程類別與三種課程型態進行分類，廠商應設計簡單、清楚之圖示及相關網站功能。

- 多媒體設計：為增進網站的使用效率與美化排版，設計網頁各項功能時，應著重視覺化及使用者友善設計。有關首頁的主要視覺圖像，須符合觀光產業與數位學習之意象，且能與其他活動宣傳所設計的視覺圖像進行定時切換，以符合現行網站設計趨勢。請參考如韓國觀光公社「旅遊e-學習中心」(https://touredu.visitkorea.or.kr/)、客家委員會「哈客網路學院」與經濟部中小及新創企業署「中小企業網路大學校」等網頁版面、主頁視覺呈現。

- 觀光產業實體研習課程與最新消息專區：廠商須配合將本署辦理的觀光產業活動、人才培訓之報名資訊與簡章協助上架至實體研習課程專區，供從業人員、一般民眾等瀏覽、進入報名頁面，另有關最新消息處除更新本網站的近期資訊外，也應轉載本署觀光行政資訊網之公告新聞。

- 教案下載專區：提供歷年觀光產業個案下載。

- 網站基本功能須符合附錄1：「觀光e學院」網站基本需求，網站規劃考量未來系統擴充及整合之彈性與延續性，新功能需求出現時，只需在現有機制上增加新的應用與服務模組，而不需更換整體系統。

- 建立學習時數記錄相關功能：針對會員觀看影片時數、通過測驗與否來記錄會員是否能申請學習時數證明，並於後台建立管理者審核及相關功能。

- 其他更優建議：如新增互動式遊戲與AI助手等功能，倘有其他更優建議，廠商可提出較佳規劃方式。

- 維運本署新、舊學習網站與既有資料轉移：

- 廠商於重新規劃之數位學習網站上線前，須負責維運本署既有數位學習網站(觀光職能e學院)，配合本署進行網站定期維護、弱點修復、客服系統、各項系統文件回復等作業，與網站績效報告之編列。若舊網站於資安掃描期間出現無法修復之高度風險弱點，廠商須配合本署進行網站下架或提出可替代之解決方案。

- 盤點本署觀光職能e學院既有之數位學習課程，依使用對象進行分類，並提出規劃專區建議，經本署同意後於新網站建置完成時上架。

- 轉移現有會員資料至新網站，使舊站會員能以現有帳號於新網站進行登入，並要求舊會員之密碼設置符合本署資訊管理要求。

- 待新網站建置完成後，應負責新網站之維運，配合提供月報、季報等績效報告。

- 資訊安全管理需求

- 本專案過程中，如有資通系統產生，應遵守下列事項：

- 廠商應遵循『資通安全管理法』、『資通安全管理法施行細則』及各相關辦法，並遵循行政院所頒訂之各項資訊安全規範。

- 廠商應遵守本署資訊安全管理系統(ISMS)相關作業要點。

- 廠商應提出Active X元件程式碼簽章證明(如無使用則不需要)，並應提供弱點掃描及程式原始碼安全檢測報告及前述壓力測試報告，另需配合機關資安檢測作業修正相關弱點。

- 網頁/系統需符合IPv6規範(支援IPv6協定)及提供IPv6服務。

- 系統主機需安裝防毒軟體並即時更新病毒碼，並定期更新。

- 主機、資料庫、系統及使用者密碼規則之定義，應參考本署存取控制管理程序書規定。

- 所設計程式應做好輸入查驗(Input Validation)工作，並對使用者輸入資料之長度、型態、特殊字元及特殊指令等，確實加以過濾與處理。

- 廠商須配合本署於辦理第三方驗證稽核及內部稽核時，提供稽核所需資料及派員現場協助並接受稽核。本署亦得對廠商內部涉及本案人員、設施與作業管理程序等，進行不定期資安稽核作業。如有發現違反本署資安相關規定之事實者，本署依相關法令對廠商提出賠償要求並追究相關法律責任。

- 廠商應提供下列資安檢測服務，並配合本署執行各項資安演練，定期進行業務永續計畫復原演練，並針對委外標的建立緊急應變計畫。

- 於系統上線前提供網站弱點及程式原始碼掃描服務，並於檢測完畢後提供報告書且負責修補改善，以及針對中、高風險完成修補後改善完成亦需提供改善修補報告，弱點防範之範圍至少應包含弱密碼、SQL Injection及XSS等常見弱點或漏洞。

- 系統上線前應進行系統測試，並檢付測試報告，報告內容應包含測試項目、測試人員、測試結果、測試畫面等。

- 廠商於專案結束後，產出的資通訊系統若需保留，需納入本署資通安全管理制度、若無需保留，需將系統確實下架後通知本署確認，並依本署需求交付備份。

- 規劃完整之防護方案架構，並訂定資訊安全防護管理規範，針對緊急系統事件提出應變程序 （含聯繫通報程序、停電、系統復原程序等），以維護系統之正常運作。

- 資料安全須包含使用權限管制及資料庫檔案存取管制，識別使用者身份，以防止非合法授權人進入等；廠商須確保所有非公開資訊均必須於帳號登入後才能進行查詢、增修、刪除。

- 網頁設計若涉及身分驗證機制時，可優先考慮與其他安全驗證機制整合，並以較嚴謹之機制為優先，例如授權認證(CA)機制、輕量級目錄存取協定(LDAP)、作業系統帳號整合(如SSO或AD)等。

- 網頁資訊若涉及機敏性資訊的傳輸與接收，應設計加密傳輸機制，並記錄傳輸的相關資訊，包含傳輸來源、接收目的位址、傳送時間與傳輸成功或失敗等資訊。

- 設計各種例外狀況處理機制時，應避免直接顯示原始完整錯誤資訊給予使用者。

- 程式失敗時，可能產生的錯誤碼應交由例外程式處理(Exception handling)。

- 網頁或系統開發作業環境需有安全保護措施，開發測試及正式運作環境需予以區隔，並不得於網頁或系統正式作業環境進行資料測試，若因業務需要需以真實資料在測試系統進行資料測試，應取得機關授權後始能進行，且敏感資料或欄位應予以虛擬或模糊化。

- 網頁開發完成上線後，應提供一份可執行之完整版本程式及程式原始碼由業務負責人負責管理與控管，後續相關之異動管理應提交相關程式版本及程式原始碼作為備份或因應緊急復原時使用。

- 廠商執行網頁維護作業，如版本更新、異動資料檔或變更設定等，應提出需求變更並填寫「程式需求申請單」，經系統管理人員或業務權責單位審核後始得進行變更事宜，相關紀錄應留存備查。

- 廠商對於系統帳號應善盡保管之責，系統帳號不得任意交由非作業相關人員使用，並僅授權機關人員與廠商因職務所需之必要存取權限，且定期審查存取權限是否適當。

- 廠商之人員如因作業需求，需對機關系統進行遠端存取，應填寫「網路服務連線申請單」提出申請，經權責單位主管核可後，方可開啟遠端服務。

- 廠商於履行契約期間所使用之軟體，須為合法，並不得違反智慧財產權之規定，如有違法情事發生，廠商須承擔應負之法律責任。

- 廠商所使用之工具軟體以及處理作業之執行紀錄，機關有權進行稽核審查，廠商須配合提供相關資訊，不得異議。

- 資料庫使用安全考量

      - 重要網頁服務應考量有專屬資料庫，並應有防止使用者直接存取資料庫之設計，資料庫之異動應填寫「資訊服務申請單」提出申請，經權責主管核可後，方可實施。

      - 資料庫建置後，應立即更改所有管理權限之使用者密碼，防止非法連接資料庫；另資料庫管理系統在不影響系統效能下評估啟動稽核功能、保存資料庫管理系統特殊權限之異動記錄、使用者帳號新增、刪除等異動記錄、物件之建立、修改及刪除等紀錄至少保留6個月。

- 本專案如若有相關人員作業及服務，應遵守下列事項：

- 廠商專案人員應簽署保密同意書/保密切結書。

- 廠商作業人員出入本署辦公場所，應遵守本署資通安全規範要求及配合安全管制、門禁管理、作業管理等措施且不得私自接取本署之網路。

- 廠商於作業過程中，應至少完成移除或關閉不需要使用之功能服務、系統元件或偵察錯介面、網路服務及服務埠。

- 廠商提供之服務禁止使用中國大陸廠牌資通訊設備 (軟體、硬體及服務)。

- 本專案如若涉及個人資料，應遵守下列事項：

- 個人資料之蒐集、處理或利用，廠商應依個資法施行細則第 12 條之要求，執行各項個人資料管理相關措施。並依個資法施行細則第 8 條要求，接受本署之監督，必要時得到場進行查核。

- 防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，採取適當之安全措施，應包含資料安全稽核機制以及使用紀錄、軌跡資料及證據保存之事項。

- 個人資料透過任何應用程式網頁、電子信件、通訊軟體等進行傳輸、儲存、查詢、電子資料提供時，應加強傳輸過程資料加密、身分鑑別及防火牆等資訊安全措施。

- 廠商契約中應載明個人資料保密聲明及委外廠商依個資法及相關法令應受監督之事項，並提出適當之『檔案安全維護計畫』及『業務終止後個人資料處理辦法』。接觸機關資料之廠商服務人員應依據機關資訊安全管理制度要求簽署「保密切結書(廠商、人員)」，專案執行期間，廠商人員若有異動應比照辦理補足相關資料。

- 網頁或系統經機關評估已無存在需求，則需協助進行下架及資料刪除作業，廠商並需將執行本契約業務而蒐集、處理、利用之個人資料予以刪除，且不得留存任何備份。

- 履約期間廠商須填寫「資訊系統分級與資安防護基準檢查表」(網頁或系統含有個人資料者須另外填寫「委外廠商自我評估表」)並送交機關審查，機關可視需求至廠商網頁或系統開發處所進行查核確認。

- 一般資通安全規範

- 密碼規則之定義及參數設定(密碼之長度、內容、重複次數、錯誤次數、有效期限、鎖定及解除機制)。

- 登入後在一定時間內若未執行任何動作，系統需強制登出。強制登出的時間長短，可由系統管理員統一設定。

- 所開發之應用系統需與作業系統及資料庫等最高權限使用者及群組區隔。

- 密碼長度應至少為 12 個字元以上(內容至少包含英文字母大寫及小寫、數字、特殊符號等)。

- 設定密碼輸入錯誤 3 次即須鎖住，帳號或密碼錯誤不直接明示，只顯示「帳號或密碼錯誤」。

- 系統需記錄使用者登入登出的時間，存取、查詢及列印的資料表及資料欄位，系統操作行為，包括編輯、儲存、刪除、查詢及列印活動等紀錄。

- 密碼輸入時皆以暗碼顯示。

- 網站安全監控與維護

- 須使用檢查程式全面檢查應用程式，未含病毒、後門及間諜程式。

- 須使用弱點掃描工具，檢測本專案開發之網站系統，至少能檢測：

  - 跨網站指令碼攻擊 (Cross site scripting)

  - SQL 程式碼注入攻擊 (SQL injection)

  - 惡意檔案執行(Malicious File Execution)

  - 不安全的物件參考(Insecure Direct Object Reference)

  - 跨網站的偽造要求(Cross-Site Request Forgery)

  - 程式碼執行攻擊 (Code execution)

  - 目錄遊走 (Directory traversal)

  - 檔案引入攻擊弱點 (File inclusion)

  - 網站程式原始碼暴露 (Script source code disclosure)

  - 偵測 CRLF 注入攻擊

  - 偵測 OWASP Top 10 弱點

  - 跨頁框指令碼攻擊 (Cross frame scripting)

- 須檢查網頁程式已設有防 URL 攻擊功能。

- 檢查程式應由委外服務商自備，並提供檢測報告。

- 隨時監控網站，當偵測到任何未經授權的網頁檔案內容變更或異常流量時，立即通知本署。

- 網站更新查核機制功能。

- 提供維護者維護紀錄列管追蹤，包含維護紀錄及網頁內容更新查核機制並製作統計表。

- 配合本署資訊安全管理系統(ISMS)相關規定，如發現資安缺失，廠商應依本署指定期限內完成修復。

- 廠商應規劃備份作業，相關備份、復原作業，並於契約期間進行 1 次復原演練。

- 廠商應提出確保本系統安全的具體作法。

- 專案管理

- 為確保專案品質及期程，得標廠商須派專案負責人1名，撰寫本案之專案管理規劃與進度，從事本案執行期間之各項工作聯繫與協調事宜，使相關人員得以按照進度完成專案事項，並每週提供工作報表予本署。

- 專案執行期間，本署得視需求召開工作會議，檢討專案執行情形，以管控工作進度。

- 專案執行中相關會議及訪談紀錄，得標廠商須於會議及訪談完成後交付紀錄，經本署確認後，列為本契約之一部分。

- 本案相關負責人員若未能符合本案要求或未依會議及訪談決議執行致進度落後，如經本署要求，得標廠商須依本署需求替換適任人員，其中所衍生之費用或損失由得標廠商自行負擔。

- 本案工作中明列時程及工作，與本署相關作業時程有關者，以本署實際執行為準，得標廠商須自行調整，並以書面送請本署審核同意，得不視為專案延誤之理由。

- 上述專案管理相關事項延遲交付時，依合約逾期違約金辦理。

- 保固需求

- 保固期間

(一)自本履約標的驗收完成次日起1年內，廠商應供免費保固、維護及技術諮詢。

(二)保固保證金金額為新臺幣10萬元整。

- 保固範圍與事項

- 本機關得以電話、電子郵件或書面方式通知廠商系統問題，廠商回應時內容應包含擬訂處理方式及預估完成時間。如因本系統錯誤或故障造成無法正常運作，廠商應自接獲通知起4小時內以電話回覆，若電話無法處理，則於接獲機關要求起8小時內派員到會診斷與維修。最多2工作天內完成維修，但經本機關同意者不在此限。

- 保固期間如有主機軟硬體擴充、升級、系統改版或調整，廠商亦需免費配合辦理系統修改或調整事宜。

- 廠商於本案執行及保固期間內應注意系統之網路資訊安全，若因廠商疏失而導致發生影響本署資安之事件，本署得要求廠商賠償相關損失，廠商並應負相關之法律責任。原有系統已建置之保固範圍非屬本案保固範圍。

- 於本案執行及保固期間，如與其他廠商負責之部分相關，廠商應明確提供其他廠商或本署應配合之作業項目。如有爭議，本署有責任確認之解釋權。

- 軟硬體規格

- 有關本案系統平台主機之使用，本署將提供虛擬主機環境供本案平台線上運作，使用期間為本案辦理期間。

- 投標廠商須於服務建議書中，依專業意見進行分析，在符合本專案系統功能、安全與效能要求內，在建議書提出適當之規劃建議，並載明整體系統架構，與軟體(含系統)相關版本建議使用作業系統 (例如：Windows Server 2022及以上版本)、資料庫(例如：MS SQL Server 2022及以上版本)，並需定期更新。

- 本案廠商應於服務建議書中詳列所提之軟、硬體資訊，規格、數量，及各設備所搭配之軟體規格(如作業系統等……)，以確保所提建議符合本專案所需，除本署提供之系統外，其餘廠商自行安裝之系統相關費用均由廠商支付。

- 侵權責任承擔

履約如有侵害第三人合法權益，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

- 重要檢核點

- 第I期，於114年12月15日前完成：

(一)於決標後20日內提交專案執行計畫書(含專案人員名冊、

資訊安全管理書)。

(二)提交網站架構、前後台管理機制等系統文件。

(三)提交各學習專區規劃文件(含網站設計、示意圖)。

(四)提交系統需求規格書(含主機規格表)。

- 第II期，於115年2月28日前完成：

(一)提交系統設計規格書。

(二)提交系統移轉計畫書(含新、舊系統與資料移轉計畫)。

- 第III期，於115年4月30日前完成：

(一)與舊網站維運廠商核對舊網站維運事宜。

(二)於新網站正式上線前負責舊網站之維運交接。

(三)完成既有課程分類、盤點與舊課程系統移轉至本署機房。

(四)提交系統整合與測試計畫書(含使用者個人測試)。

- 第IV期，於115年8月1日前完成：

(一)新網站建置與新系統移轉至本署機房。

(二)提交教育人員訓練計畫(於網站建置完成後舉辦)。

(三)提交弱點掃描及程式原始碼安全檢測報告書。

(四)提交壓力測試報告書。

(五)提交舊網站系統維護紀錄、營運績效季報。

- 第V期，於115年9月15日前完成：

(一)於115年9月15日使新網站正式上線。

(二)提交新系統使用與維護手冊。

(三)提交保固及維護計畫電子檔。

(四)提交新系統原始碼電子檔。

(五)提交驗收測試報告書(含使用者個人測試報告)。

(六)提交最新版系統設計規劃書。

(七)提交舊網站系統維護紀錄、營運績效總報告。

- 第VI期，於116年1月10日前完成：

(一)負責新建置網站之維運至115年12月31日。

(二)檢送結案報告書1份及電子檔光碟2份(包含各項工作執行進度與成果說明、系統維護紀錄、復原演練計畫及結果報告、客戶服務執行報告書、系統管理(含操作使用手冊)、通過無障礙AA級檢測證明、年度網站及行動裝置營運績效報告)並交付全案系統原始碼電子檔。

- 保密責任

得標廠商對於會員相關個人資料及本署提供之相關業務內容等，負有保密之義務；如有洩密情形發生，導致損害時，應負完全賠償及法律責任。

- 服務建議書撰寫規定

- 服務建議書一式 10 份，依相關規定送達本署。服務建議書一律以 A4 紙張中文橫式撰寫(須含封面、目次、頁碼、廠商經驗與能力、經費明細表等)，左側裝訂。製作服務建議書及契約簽訂前所需之成本由廠商自行負擔。

- 服務建議書內容至少應包括下列各項：

- 企劃之創意性、執行之具體可行性及後續經營管理計畫之完整性：

- 本案工作項目、計畫執行工作流程、內容及時程進度管制規劃，請依辦理項目分項敘明。

- 系統安全與維運計畫。

- 客服作業說明。

- 廠商經驗與能力：詳述廠商之內部組織人力、設備、營運現況及曾辦理相當規模或以上之相關實績(須於附錄檢附證明文件)等。

- 廠商簡介。

- 最近營運簡介。

- 承接類似專案經驗(詳述與本專案類似之經驗，包括數位學習、多媒體影片製作、網站建置等經驗及工作成果說明)。

- 其他(廠商如有其他有利於本案之執行之建設性項目或服務，請於本章節提出)。

- 專案執行能力及製作團隊之經驗與專業性：說明參與規劃人力組織配置、經歷及專業能力，顧問名冊與分工權責等，服務建議書內所列工作人員，其中非屬廠商員工者，應事前徵詢其同意始列入服務建議書，以上人員之構成應符合採購評選委員會審議規則、採購評選委員會委員須知等相關規定，併請檢附同意書，以免造成不決標予該違規廠商之情事；符合上開規定未檢附同意書者，列入評分之參考。

- 經費編列之合理性(詳細之成本分析)：請依據本案委託服務辦理項目及其他相關經費分別詳列(廠商所提服務建議書報價超過預算者，不予減價機會)，本案採固定費用決標，不議減價格。

- 其他：由廠商視本案之需求提出補充說明。

- 評選標準

|  | 評選項目 |  | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企劃書之可行性及完整性 | - 對本案委辦事項規劃及設計構想。 - 執行方式及工作內容是否允當。 | 30 |
| 2 | 資訊安全 | - 資安措施的妥適性。 | 10 |
| 3 | 專案管理規劃 | - 專案人力與配置執行各階段工作的能力與可靠程度。 | 20 |
| 4 | 廠商經驗與履約能力 | - 承作廠商簡介與規模。 - 執行工作團隊成員其資歷技術。 - 相關案例實績及成效說明。 | 10 |
| 5 | 經費合理性 | 工作項目經費概算及用途分配合理性。 | 20 |
| 6 | 簡報與答詢 |  | 10 |
| 合計 |  |  | 100 |

- 其他

- 本專案數位學習軟體、網站架構、執行環境、若需搭配其他額外必要之開發工具或套裝軟體，應詳細說明，所需費用需自行負擔，並經本署認可同意後，由廠商提供。

- 廠商對於本專案所採用之技術、流程及方法、原始程式、轉換介面程式等，應進行技術轉移並製作說明文件，且對本專案之軟體程式及相關文件著作權歸屬於本署。

- 為維持網站維運，如後續得標廠商不同，本案廠商應於契約期滿日起至保固期滿日前，秉持誠信原則將基本作業服務與應用軟體系統移轉予本署或其指定之第三人接管，期間不得使網頁營運中斷。並同意由原專案團隊成員提供免費服務，協助本署或其指定之第三人完成接管任務。

- 如有未盡事宜，悉依「政府採購法」暨其相關子法及本案契約書規定辦理。